## Slide 1: AGILE Внедрение Кредитного конвейера Обабков Яков Руководитель проектов
Notes: 1

## Slide 2: О банке
Входит в Топ-60 банков России по активам
1 место по кредитам населению в Уральском Федеральном Округе
2 место по корпоративным кредитам в Уральском Федеральном Округе

## Slide 3: Бизнес-требования
Внедрение лучших практик управления рисками, бизнес-процессами, взаимоотношениями с клиентами
Быстрая настройка логики принятия решений
Повышение масштабируемости и надежности
Оперативное управление изменениями

## Slide 4: Целевая архитектура
Интеграционная шина IBM WebSphere MQ
Автоматизированная
банковская система 1
Аналитическая
платформа
Внешние
сервисы
Автоматизированная
банковская система 2
Операционный CRM

## Slide 5: Платформа Deductor
Настройка логики без программирования
Готовая интеграция с внешними сервисами
Data Mining, ETL, OLAP, Data Warehouse, KDD
Адекватная стоимость

## Slide 6: Решения + обучение
Deductor Credit Pipeline
кредитный конвейер
Deductor Credit Scorecard Modeler
построение скоринговых карт
Обучение электронные курсы, очные тренинги

## Slide 7: Реализация проекта

## Slide 8: Цикл внедрения
Тестирование
Реализация
Демонстрация результата
Внесение изменений
Тестирование
Результат
Уточнение требований
Реализация
2-3 месяца: запуск релиза в эксплуатацию
Планирование
Тестовая эксплуатация
Ввод в Production

## Slide 9: Проблемы проекта
Изменение требований в ходе внедрения
Реализация асинхронного обмена с шиной WebSphere MQ
Потребовалось больше лицензий чем было запланировано
Постановка задания в отсутствии эксперта по конвейерам на стороне банка

## Slide 10: Финальная архитектура

## Slide 11: Факторы успеха
Акцент на бизнес задачах, а не формальной реализации технического задания
Готовность сторон вносить согласованные изменения на любой стадии
Ограниченный функционал каждого релиза
Бизнес-консалтинг со стороны партнера
Поддержка партнером всего ИТ-комплекса

## Slide 12: Фишки проекта
Хранение настроек в базе данных: изменение рисковых параметров без модификации конвейера
Набор кубиков для самостоятельного конструирования
Возможность внесения изменений в режиме online без остановки конвейера
Высокая доступность и производительность системы

## Slide 13: Результаты

## Slide 14: Факты в цифрах
Запуск в эксплуатацию за 2.5 месяца c момента постановки задачи
Время на разработку и ввод нового кредитного продукта уменьшилось в 3 раза
Сокращение времени принятия решения по заявке в 2 раза
Пропуская способность конвейера увеличилась в 4 раза

## Slide 15: Новый функционал
Возможность оперативной настройки логики
Мультипродуктовость – унифицированные правила настройки линейки продуктов
Champion Challenger – тестирование и выбор лучших стратегий конвейера
Risk Based Pricing – ценообразование по степени риска

## Slide 16: Вопросы?
Обабков Яков
Руководитель проектов ОАО «СКБ-Банк»
obabkov@skbbank.ru